Họ tên: Trầm Khôi Nguyên

MSSV: 110122126

Lớp: DA22TTB

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Tuần 3: Từ ngày 24/11/2025 đến 30/11/2025

Bảng 1. Những việc đã làm

| Tên công việc | Công cụ, môi trường, ngôn ngữ | Phương pháp thực hiện | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| - Thiết kế các API của người tìm việc (lưu công việc, theo dõi công ty) | - Visual Studio Code, Nodejs, Expressjs, Typescript, Postman, Swagger UI | - Phân tích yêu cầu và mô hình dữ liệu - Thiết kế luồng lưu công việc, theo dõi công ty - Triển khai API - Kiểm thử API | - Các API của người tìm việc (lưu công việc, theo dõi công ty) |
| - Kết nối các API công việc và nhà tuyển dụng với giao diện trang chủ | - Visual Studio Code, Typescript, Nextjs, ShadcnUI | - Phân tích dữ liệu cần hiển thị - Xây dựng các hàm service gọi API - Tích hợp vào giao diện bằng React Query - Đổ dữ liệu lên UI, xử lý lỗi và kiểm thử. | - Thành công kết nối các API công việc và nhà tuyển dụng với giao diện trang chủ. |
| - Kết nối các API danh mục loại công việc và địa điểm với giao diện tìm kiếm việc theo ngành nghề và địa điểm | - Visual Studio Code, Typescript, Nextjs, ShadcnUI | - Phân tích dữ liệu cần hiển thị - Xây dựng các hàm service gọi API - Tích hợp vào giao diện bằng React Query - Đổ dữ liệu lên UI, xử lý lỗi và kiểm thử. | - Thành công kết nối các API danh mục loại công việc và địa điểm với giao diện tìm kiếm việc theo ngành nghề và địa điểm. |
| - Kết nối các API tìm kiếm công việc theo các tiêu chí vào giao diện tìm kiếm công việc chi tiết. | - Visual Studio Code, Typescript, Nextjs, ShadcnUI | - Phân tích dữ liệu cần hiển thị - Xây dựng các hàm service gọi API - Tích hợp vào giao diện bằng React Query - Đổ dữ liệu lên UI, xử lý lỗi và kiểm thử. | - Thành công kết nối các API tìm kiếm công việc theo các tiêu chí vào giao diện tìm kiếm công việc chi tiết. |
| - Kết nối các API tìm kiếm nhà tuyển dụng theo các tiêu chí vào giao diện tìm kiếm nhà tuyển dụng. | - Visual Studio Code, Typescript, Nextjs, ShadcnUI | - Phân tích dữ liệu cần hiển thị - Xây dựng các hàm service gọi API - Tích hợp vào giao diện bằng React Query - Đổ dữ liệu lên UI, xử lý lỗi và kiểm thử. | - Thành công kết nối các API tìm kiếm nhà tuyển dụng theo các tiêu chí vào giao diện tìm kiếm nhà tuyển dụng. |
| - Thiết kế API chấm điểm CV với công việc (tích hợp Geimini AI) | - Visual Studio Code, Nodejs, Expressjs, Typescript, Postman, SwaggerUI, Geimini API | - Đăng ký và lấy API Key Geimini từ Google AI Studio - Tích hợp vào backend và xây dựng service chấm điểm cho người dùng upload CV và chọn công việc call Geimini để xử lý và trả kết quả. | - API chấm điểm CV với công việc (tích hợp Geimini AI) |

Bảng 2. Những việc chưa làm được

| Tên việc | Lý do | Hướng khắc phục |
| --- | --- | --- |
| - Lập trình trang chi tiết nhà tuyển dụng | - Em dự định sẽ hoàn thành các chức năng cơ bản trước như cập nhật thông tin cá nhân của ứng viên và nhà tuyển dụng, tìm kiếm việc làm theo các tiêu chí và lưu công việc, theo dõi công ty trước mới tiến hành lập trình giao diện chi tiết nhà tuyển dụng. | - Em sẽ hoàn thành trang chi tiết nhà tuyển dụng sớm. |
| - Lập trình trang chi tiết công việc | - Em dự định sẽ hoàn thành các chức năng cơ bản trước như cập nhật thông tin cá nhân của ứng viên và nhà tuyển dụng, tìm kiếm việc làm theo các tiêu chí và lưu công việc, theo dõi công ty trước mới tiến hành lập trình giao diện trang chi tiết công việc. | - Em sẽ hoàn thành trang chi tiết nhà tuyển dụng sớm. |
| - Thiết kế các API về ứng tuyển và quản lý ứng tuyển | - Em dự định sau khi hoàn thành giao diện và chức năng của trang chi tiết nhà tuyển dụng và chi tiết việc làm thì sẽ thiết kế các API về ứng tuyển và quản lý ứng tuyển. | - Em sẽ thiết kế các API về ứng tuyển và quản lý ứng tuyển sớm |