Họ tên: Trầm Khôi Nguyên

MSSV: 110122126

Lớp: DA22TTB

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Tuần 5: Từ ngày 08/12/2025 đến 14/12/2025

Bảng 1. Những việc đã làm

| Tên công việc | Công cụ, môi trường, ngôn ngữ | Phương pháp thực hiện | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| - Thiết kế các API về ứng tuyển cho ứng viên và quản lý ứng tuyển cho nhà tuyển dụng | - Visual Studio Code, Nodejs, Expressjs, Typescript, Postman, Swagger UI | - Phân tích yêu cầu và mô hình dữ liệu - Thiết kế luồng ứng tuyển và quản lý ứng tuyển - Triể n khai API - Kiểm thử API | - Các API về ứng tuyển cho ứng viên và quản lý ứng tuyển cho nhà tuyển dụng |
| - Lập trình trang quản lý đơn ứng tuyển cho nhà tuyển dụng | - Visual Studio Code, Nodejs, Typescript, Nextjs, Shadcn UI, TailwindCSS. | - Lập trình giao diện trang quản lý đơn ứng tuyển cho nhà tuyển dụng từ bản thiết kế wireframe. | - Giao diện trang quản lý đơn ứng tuyển cho nhà tuyển dụng. |
| - Kết nối các API về ứng tuyển vào mục công việc trên trang chủ, trang tìm kiếm, trang chi tiết nhà tuyển dụng, trang cá nhân của người tìm việc | - Visual Studio Code, Typescript, Nextjs, ShadcnUI | - Phân tích dữ liệu cần hiển thị - Xây dựng các hàm service gọi API - Tích hợp vào giao diện bằng React Query - Đổ dữ liệu lên UI, xử lý lỗi và kiểm thử. | - Thành công kết nối các API về ứng tuyển vào mục công việc trên trang chủ, trang tìm kiếm, trang chi tiết nhà tuyển dụng, trang cá nhân của người tìm việc |
| - Lập trình trang chi tiết đơn ứng tuyển cho nhà tuyển dụng | - Visual Studio Code, Nodejs, Typescript, Nextjs, Shadcn UI, TailwindCSS. | - Lập trình giao diện trang chi tiết đơn ứng tuyển cho nhà tuyển dụng từ bản thiết kế wireframe. | - Giao diện trang chi tiết đơn ứng tuyển cho nhà tuyển dụng. |

Bảng 2. Những việc chưa làm được

| Tên việc | Lý do | Hướng khắc phục |
| --- | --- | --- |
| - Chức năng tải CV trên trang chi tiết đơn ứng tuyển, chức năng ẩn đơn ứng tuyển trên trang quản lý đơn ứng tuyển | - Em đang gặp lỗi trong quá trình làm chức năng cụ thể là CV khi tải về không tồn tại - Và em cũng đang gặp lỗi trong quá trình làm chức năng ẩn đơn ứng tuyển do gặp lỗi cụ thể là http status code 400. | - Em sẽ sớm khắc phục lỗi cho 2 chức năng và hoàn thành tiếp các chức năng còn lại. |